**ГРАФИК СДАЧИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПОДЪЕЗДОВ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество подъездов | Количество этажей | | Срок сдачи | Виды работ |
| 1 | пр. Южный, д.9 к.2 | 6 | 5 | 31.05.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 2 | пр. Южный, д.11 к.3 | 3 (2,3,4) | 5 | 31.05.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 3 | пр. Южный, д.13 к.1 | 4 |  | 31.05.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 4 | пр. Южный, д. 11 к.1 | 4 |  | 31.05.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 5 | Бульвар 60-летия Победы, д.4 | 2 | 10 | 31.05.2021 г. | | Ремонт входных групп, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 6 | ул. Западная,д.4а | 6 | 5 | 30.06.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 7 | ул. Западная, д.13 | 3 (3,4,5) | 5 | 30.06.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 8 | ул. Западная, д. 33 | 1 (3) | 5 | 30.06.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 9 | ул. Журавлева, д.11 к.2 | 4 (2,3,4,5) | 10 | 31.07.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 10 | ул. Ялагина, д.10а | 2 | 9 | 30.06.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 11 | ул. Ялагина, д.18а | 1 | 9 | 31.07.2021 г. | | Ремонт входных групп, замена оконных блоков, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |
| 12 | ул. Ялагина, д.24 | 2 (1,2) | 9 | 31.07.2021 г. | | Ремонт входных групп, окраска потолков и стен, замена светильников, укладка проводов в короба. |